| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |

# Índice

Índice	1

Objetivo do Plano de gerenciamento das comunicações	2

Gerenciamento das comunicações	2

Processos de Comunicações	2

Requisitos de comunicação das partes interessadas	2

Informações a serem comunicadas	2

Tecnologias e Ferramentas usados para comunicar	2

Diretrizes e procedimentos usados para comunicar	2

Comunicação geral	3

Gestão de mudança de Escopo	3

Status Report / Relatórios de desempenho	3

Gerência de reuniões	3

Gerência de questões e problemas	4

Plano de Escalonamento	4

Eventos da comunicação	5

Anexos	5

# Objetivo do Plano de gerenciamento das comunicações

[Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento das Comunicações].

O plano de gerenciamento das comunicações descreve os processos de comunicação e guia a equipe em relação a todo o ciclo de vida das informações usadas no projeto (da sua geração e coleta até o seu armazenamento e possível descarte).

# Gerenciamento das comunicações

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento das comunicações ou modifique-as para encontrar suas necessidades.]

Gerenciar as comunicações do projeto requer um plano de gerenciamento das comunicações desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto englobando os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada.

## Processos de Comunicações

Planejar o gerenciamento das comunicações

Processo de determinar as necessidades de informação das partes interessadas no projeto e definir uma abordagem de comunicação.

Gerenciar as comunicações

Processo de colocar as informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, conforme planejado.

Controlar as comunicações

Processo de comunicar e interagir com as partes interessadas para atender suas necessidades e solucionar as questões quando ocorrem.

## Requisitos de comunicação das partes interessadas

[Defina os requisitos de comunicação das partes interessadas individualmente e/ou por grupo]

[Exemplo:

Os requisitos de comunicações estão documentados no Registro das partes interessadas em anexo.

]

## Informações a serem comunicadas

[Determine como as informações do projeto serão geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. ]

[Exemplo:

As informações a serem disponibilizadas estão detalhadas na Matriz de Comunicação em anexo.

]

## Tecnologias e Ferramentas usados para comunicar

[Determine as tecnologias e as ferramentas usadas para comunicar. Descreva como serão usadas. ]

# Diretrizes e procedimentos usados para comunicar

[Quando existirem diretrizes e procedimentos específicos para comunicar, descreva-os abaixo: ]

[Abaixo algumas seções sugeridas com seus respectivos exemplos]

## Comunicação geral

[Exemplo:

Todos os procedimentos relacionados a comunicação devem seguir as políticas e procedimentos adotados pela empresa e pelo seu Escritório de Projetos.

Normalmente, estas políticas e procedimentos estão documentados no sistema de gestão da qualidade ou na metodologia de gerenciamento de projetos.

A comunicação tem como principais objetivos:

- Conectar as diversas partes interessadas apesar de seus diferentes interesses e culturas para atender os objetivos do projeto;

- Fornecer as ligações críticas entre pessoas e informações necessárias para comunicações bem-sucedidas;

- Garantir a geração, disseminação, armazenamento, recuperação e descarte de informações do projeto;

- Manter as partes interessadas “alinhadas”.

Os documentos devem ser classificados conforme tabela abaixo para habilitar o acesso a somente as pessoas autorizadas:

| Classificação | Pessoas autorizadas | Comentários |
| --- | --- | --- |
| Confidencial-GP | Equipe de gerenciamento do projeto |  |
| Confidencial | Equipe do projeto |  |
| Privada | Toda empresa |  |
| Pública | Sem restrição |  |

## Gestão de mudança de Escopo

[Exemplo:

Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário e enviada ao Gerente de Projeto por e-mail, o Gerente de Projeto fará sua avaliação, incluirá no Log de Mudanças e encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. O Log de Mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.

]

## Status Report / Relatórios de desempenho

[Exemplo:

O Status Report detalha a seguinte informação:

- Atividades Concluídas no período

- Atividades em andamento

- Atividades iniciando no próximo período

- Pontos de Atenção

Os seguintes documentos podem ser anexados ao Status Report:

- Planos de recuperação para atividades com atraso;

- Planos de ação corretiva para problemas esperados;

- Resolução para itens de ação associados;

- Issues Log

]

## Gerência de reuniões

[Exemplo:

Toda reunião do projeto deverá ser planejada, executada e monitorada seguindo as boas práticas abaixo:

Prepare-se - Planejamento-Pré:

- Definir pauta (objetivos e tópicos a serem discutidos)

- Escolher participantes (somente os necessários) e convocá-los com a pauta

- Preparar a reunião (Identificar as informações necessárias e providenciar)

Realização-Durante

- Esclarecer quem conduz, quem faz a ata, e critérios de tomada de decisão

- Registrar principais decisões, ações c/ responsável e prazo

- Determinar data da próxima reunião quando necessário

Acompanhamento-Pós

- Distribuir ata rapidamente

- Monitorar as ações e comunicar correções de desvios, progressos, …

Para evitar problemas nas conferências via vídeo e áudio, verifique os itens abaixo:

- Deixe muito claro no convite os procedimentos e pré-requisitos

- Teste antes e solicite o mesmo para os participantes

- Certifique que os participantes possuem os pré-requisitos

]

## Gerência de questões e problemas

[Exemplo:

O gerente de projeto (GP) deve registrar todas as questões e problemas ocorridos no projeto no registro das questões, mais conhecido pelo termo em inglês, Issues Log.
O GP usa o Issues Log para documentar e monitorar sua solução, e deve, inicialmente, definir e classificar as questões com base na urgência e no impacto potencial.
Depois, para cada problema ou questão do projeto, o GP deve:

- Identificar alternativas e pessoas envolvidas com base no plano de escalonamento descrito abaixo;

- Selecionar a melhor solução;

- Gerar as ações com responsável e data de término;

- Acompanhar o andamento das ações;

- Divulgar a solução e garantir o alinhamento dos envolvidos na solução;

- Facilitar a comunicação;

- Manter relacionamentos bons e construtivos entre as diversas partes interessadas;

Sempre lembrando de envolver os responsáveis para tomar as decisões e para executar as ações.
As questões não resolvidas ou mal resolvidas são fontes de conflitos e de atrasos no projeto e muitas vezes, causa do cancelamento ou suspensão do projeto.

Além disso, serão feitas reuniões de lições aprendidas para analisar as soluções dos problemas de modo a garantir que o problema não se repita o que pode implicar em atualizar procedimentos, capacitar as pessoas, entre outras atividades.

As lições aprendidas ocorrerão no término de cada fase do projeto e sempre que o gerente de projeto julgar necessário.

]

## Plano de Escalonamento

[Exemplo:

Criado para agilizar as decisões determinando níveis de alçada dentro da hierarquia do projeto e de determinados assuntos específicos.

O Plano de escalonamento também é usado para reunir agilmente as pessoas envolvidas na tomada de decisão.

O gerente de projeto é o responsável por acionar os envolvidos para solucionar as questões.

| Nível de Escalonamento | Cargo/Função | Nome | Quando acionar |
| --- | --- | --- | --- |
| Até R$500,00/Mês | Gerente de Projeto | Eduardo Montes, PMP | Aprovação de orçamento adicional |
| Até R$1.000,00/Mês | Cliente | João Montes | Aprovação de orçamento adicional |
| Até R$5.000,00/Mês | Patrocinador do Projeto | Alessandra Montes | Aprovação de orçamento adicional |
| Acima de R$5.000,00 | Comitê do Projeto |  | Aprovação de orçamento adicional |

]

# Eventos da comunicação

[Descreva os principais eventos de comunicação do projeto. Caso eles já estiverem detalhados na matriz de comunicação, exclua a seção ou redunde caso queira enfatizá-los.

Para um melhor detalhamento incluir um cronograma com os eventos da comunicação. ]

# Anexos

Matriz de Comunicação

Templates usados de acordo com a matriz de comunicação

Templates de e-mails

Glossário do Projeto

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |